## Slide 1
CS2 Task 7: Spero-Application
Gruppe Grün: Omar Besic, Musab Elkour, Guillaume Fricker, Mirjam Kaufmann, Thierry Schmidt, Michelle Stähli
19. Januar 2018, HS 2017/2018

## Slide 2: Implementation Highlights - Features
PIN zum einloggen
Gefühlsangabe durch Smileys und Text
Abspeicherung der Tagebucheinträge und Anzeige
Einstellungen
Definition zu Depression
Informationen zu den Medikamenten holen

## Slide 3: Features partially completed
Statistik
Chat Möglichkeit
Reminder

## Slide 4: PIN-View

## Slide 5: Main-View

## Slide 6: Menu-View

## Slide 7: Medication Info-View

## Slide 8: Depression definition-View

## Slide 9: Personal contribution (rough)
Name | Tasks
Omar Besic | Main view DB persistence CSS Layout for main view
Thierry Schmidt | Diary Entry View, list persist to DB Adding and deleting entries
Mirjam Kaufmann | - Settings - PIN - Menu
Musab Elkour | Medication information search Medication list persist to DB Definition Depression Report view
Michelle Stähli | Reminder SOS view
Guillaume Fricker | - Chat

## Slide 10: Lessons learnt
Aufgaben klar definieren
Einhaltung der Aufträge
Team-Kommunikation
Benutzersicht im Fokus bringen

## Slide 11: Scrum retrospective
Aufwand für Datenbank unterschätzt
Daily Scrum war hilfreich
Schätzung des Aufwands war schwierig (Fehlende Erfahrung)

## Slide 12
Danke für ihre Aufmerksamkeit